# GymRebel in de App Store en Play Store

Wat er nog moet gebeuren

Stand van zaken op 31 juli 2026. Bundle ID nl.gymrebeltraining.app, app-host app.gymrebel-training.nl, versie 1.0.0 (build 1).

# Kort samengevat

De technische voorbereiding is klaar. Beide platforms zijn geconfigureerd, de huisstijl zit in de iconen en startschermen, pushmeldingen werken op iOS en Android, en de verplichte publieke pagina's staan er.

Wat resteert valt in drie categorieën: een paar dingen die nog in de code moeten, alles wat een developeraccount vereist, en het feit dat er nog geen Mac in de keten zit.

# 1. Nog te doen in de code

## Blokkerend voor publicatie

- Bedrijfsgegevens invullen in lib/legal.ts: vestigingsadres, postcode en KvK-nummer staan nu op TODO. Zonder deze gegevens voldoet de privacyverklaring niet aan artikel 13 van de AVG.

- Privacyverklaring en cookiebeleid juridisch laten controleren. De teksten zijn door mij geschreven op basis van wat de code werkelijk doet, maar zijn niet juridisch getoetst.

## Wenselijk, niet blokkerend

- Overige verwijzingen naar het oude domein gymrebel.app omzetten. Het gaat om terugvalwaarden in de cron-routes en voorbeeld-URL's in e-mailsjablonen; in productie worden die overschreven door de omgevingsvariabelen.

- Optioneel: de schema-editor verbergen op kleine schermen. Dat is het enige owner-scherm dat echt niet werkt op een telefoon, omdat het op slepen en neerzetten over meerdere dagen draait.

# 2. Wat alleen jij kunt doen

Deze stappen vereisen een account, een betaalmiddel of hardware waar ik niet bij kan.

## Google Play

- Play Console-account aanmaken. Eenmalig 25 euro. Zakelijke accounts moeten hun identiteit laten verifiëren, wat enkele dagen kan duren.

- Keystore aanmaken met keytool. Het recept staat in android/keystore.properties.example. Bewaar het bestand en het wachtwoord in een kluis, met een back-up: raak je de keystore kwijt, dan kun je nooit meer een update publiceren.

- android/keystore.properties invullen. Dat bestand staat in gitignore en komt dus nooit in de repo.

- Firebase-project aanmaken en een Android-app toevoegen met het package nl.gymrebeltraining.app.

- google-services.json downloaden en in android/app/ plaatsen. Zonder dit bestand registreert de app geen pushtoken.

- Service-account-sleutel maken in Firebase en de waarden FCM_PROJECT_ID, FCM_CLIENT_EMAIL en FCM_PRIVATE_KEY in de productie-omgeving zetten. Zonder deze drie verstuurt de server niets.

- Play App Signing aanzetten. Aanbevolen: Google kan je uploadsleutel dan resetten als je die kwijtraakt.

- De SHA-256 fingerprints in ANDROID_CERT_FINGERPRINTS zetten, zowel van je uploadsleutel als van de Play-signing-sleutel, komma-gescheiden. Daarna controleren of /.well-known/assetlinks.json ze toont.

- Store-listing invullen, inclusief de verplichte feature graphic van 1024 bij 500 pixels.

- Het Data safety-formulier en de contentclassificatie invullen. De antwoorden staan uitgeschreven in store/METADATA.md.

## Apple

- Apple Developer Program, 99 euro per jaar. Bij een zakelijke inschrijving is een D-U-N-S-nummer nodig en duurt de verificatie het langst van alles op deze lijst. Begin hier vroeg mee.

- App-ID aanmaken met nl.gymrebeltraining.app, met Push Notifications en Associated Domains aangezet.

- APNs Auth Key (.p8) aanmaken en APNS_TEAM_ID, APNS_KEY_ID en APNS_PRIVATE_KEY invullen.

- APPLE_APP_ID zetten op TeamID.nl.gymrebeltraining.app in de productie-omgeving, zodat de koppeling voor passkeys en universal links klopt.

- Op een Mac of macOS-CI-runner: npx cap add ios, daarna npm run brand:assets en npm run ios:plist.

- In Xcode het team kiezen en Push Notifications plus Associated Domains aanzetten. Dat zijn entitlements en die kunnen niet vanuit de repo gezet worden.

- Archiveren, uploaden naar App Store Connect en via TestFlight testen op een echt toestel.

- Reviewnotities invullen met een werkend lid-testaccount en een afbeelding van een geldige apparaat-QR. Zonder die uitleg is afkeuring op richtlijn 4.2 waarschijnlijk.

## Voor beide

- Het domein app.gymrebel-training.nl live zetten met een geldig certificaat. Dit is de belangrijkste: zonder bereikbaar domein toont de app alleen de offlinepagina.

- CAPACITOR_SERVER_URL en NEXT_PUBLIC_APP_DOMAIN in de productie-omgeving zetten.

- Een demo-lidaccount met realistische data aanmaken, voor de screenshots en voor de reviewers.

- Het testplan in store/TESTPLAN.md aflopen op een fysieke iPhone en een fysiek Android-toestel.

# 3. Waar de Mac-kwestie op neerkomt

Apple levert Xcode en de iOS SDK uitsluitend voor macOS. Compileren, ondertekenen en uploaden lopen allemaal via die keten. Er is geen ondersteunde manier om dat op Windows te doen; dit is een hardwaregrens, geen kwestie van documentatie.

Je hebt echter geen Mac op je bureau nodig. Drie werkbare routes:

- GitHub Actions met een macOS-runner. De repo staat al op GitHub. De hele pijplijn kan geautomatiseerd worden, waarna niemand ooit Xcode hoeft te openen. Op een private repo tellen macOS-minuten tienvoudig, maar een build duurt minuten.

- Codemagic of Ionic Appflow, allebei Capacitor-bewust met een gratis instapniveau.

- Een gehuurde cloud-Mac, als je toch een keer interactief in Xcode wilt kijken.

Aanbeveling: GitHub Actions, omdat de repo daar al staat. Reken erop dat de eerste run een paar rondes kost om de ondertekening goed te krijgen.

# 4. Volgorde met de minste wachttijd

Stap 1, vandaag nog:

Vraag het Apple Developer Program en het Play Console-account aan. Beide kennen verificatiedoorlooptijd en zolang die loopt kun je niets inzenden. Dit is de langste doorlooptijd op de hele lijst.

Stap 2, terwijl je wacht:

Vul de bedrijfsgegevens in, laat de privacyteksten nakijken en zet het domein live. Dat laatste is een voorwaarde voor alle testen.

Stap 3, zodra Play beschikbaar is:

Keystore maken, Firebase opzetten, een AAB naar de interne test. Android is de snelste weg naar een werkende app op een toestel.

Stap 4, zodra Apple beschikbaar is:

Het iOS-project genereren op een Mac of CI-runner, een TestFlight-build maken en het testplan aflopen.

Stap 5, als laatste:

Screenshots maken met echte data, metadata invullen en inzenden. Reken bij Apple op een of twee afkeurrondes op richtlijn 4.2, de regel over apps met minimale functionaliteit.

# 5. Kosten

- Apple Developer Program: 99 euro per jaar, doorlopend.

- Google Play Console: 25 euro eenmalig.

- Firebase voor pushmeldingen: gratis op het Spark-niveau, ruim voldoende voor dit volume.

- Eventueel CI-minuten voor macOS-builds, afhankelijk van de gekozen route.

# 6. Wat al klaar is

Ter geruststelling, dit hoeft niet meer:

- Capacitor voor iOS en Android, met de oude TWA-opzet uitgefaseerd.

- Alle native permissies, minimaal gehouden en per stuk onderbouwd, met de verplichte Apple-uitlegteksten als herhaalbaar script.

- Iconen, startschermen en het meldingsicoon voor beide platforms, uit een enkele vectorbron in de huisstijl.

- Pushmeldingen via APNs op iOS en FCM op Android, inclusief doorklikken naar de juiste pagina.

- Versiebeheer met een enkele bron van waarheid en scripts om te synchroniseren en op te hogen.

- Ondertekeningsconfiguratie die leest uit een lokaal bestand of uit omgevingsvariabelen voor CI.

- De publieke pagina's privacy, cookies en support, alle drie bereikbaar zonder in te loggen.

- Account verwijderen in de app, dat automatisch en definitief wordt uitgevoerd. Dit is een harde eis van beide stores.

- Een testplan met zestig afvinkbare stappen en conceptteksten voor beide store-listings.

# Waar staat wat

- store/CHECKLIST.md: de volledige checklist, gesplitst naar code en handwerk.

- store/TESTPLAN.md: het testplan om af te vinken op een echt toestel.

- store/METADATA.md: conceptteksten, screenshotplan en de antwoorden op de privacyvragenlijsten.

- capacitor/README.md: de technische handleiding voor beide platforms.